## Slide 1
インフレスライドの計算方法と
簡略化について
【会議名】打合せ資料
【20XX年XX月XX日】 【部署名・作成者名】
Notes: 表紙。会議名・日付・作成者を記入。

## Slide 2
本日のアジェンダ
1
会議の目的・背景
本日決めたいこと／共有したいこと
2
インフレスライドとは
制度の概要・適用要件・手続きの流れ
3
計算方法
計算式・手順・計算例
4
計算方法の簡略化
現行の課題・簡略化案の比較・効果
5
論点・今後の進め方
決定事項の確認・スケジュール・担当
2

## Slide 3
会議の目的・背景
背景
【資材価格・労務単価の急激な変動状況】
【現行の計算事務で生じている課題】
【対象となる工事・契約の状況】
本日の目的
【インフレスライドの考え方を共有する】
【計算方法の簡略化案について意見を伺う】
【今後の進め方を決定する】
本日決めたいこと：【例：簡略化案の方向性（案A／案B）の決定】
3

## Slide 4
01
インフレスライドとは
制度の概要・適用要件・手続きの流れ

## Slide 5
スライド条項の種類と比較
※公共工事標準請負契約約款 第26条（内容は要確認・適宜修正）
 | 全体スライド | 単品スライド | インフレスライド
根拠条項 | 第26条第1〜4項 | 第26条第5項 | 第26条第6項
対象 | 【比較的緩やかな価格水準の変動】 | 【特定の主要資材の価格変動】 | 【賃金水準・物価水準の急激な変動】
適用条件 | 【契約締結から12か月経過 等】 | 【工期内で価格が著しく変動】 | 【工期内で急激な変動が発生】
受注者負担 | 【残工事費の1.5%】 | 【対象工事費の1%】 | 【残工事費の1%】
備考 | 【記入】 | 【記入】 | 【記入】
5

## Slide 6
適用の手続きフロー
【実際の運用に合わせてステップを修正してください】
スライド
請求
【担当】
【内容・留意点を記入】
基準日の
設定
【担当】
【内容・留意点を記入】
残工事量の
確認
【担当】
【内容・留意点を記入】
変動額の
算定
【担当】
【内容・留意点を記入】
協議・
変更契約
【担当】
【内容・留意点を記入】
6

## Slide 7
02
計算方法
計算式・算定手順・計算例

## Slide 8
インフレスライド額の計算式
スライド額 S ＝ ( P2 − P1 ) − P1 × 1/100
S
インフレスライド額
【定義・留意点を記入】
P1
変動前残工事代金額
【例：基準日における残工事量を変動前の単価で積算した額 × 落札率】
P2
変動後残工事代金額
【例：基準日における残工事量を変動後の単価で積算した額 × 落札率】
1/100
受注者負担分
【残工事費の1%を受注者が負担】
8

## Slide 9
計算の手順
1
基準日を決定する
【請求日を基準日とする等、運用ルールを記入】
2
残工事量を確定する
【出来高確認の方法・対象外とするものを記入】
3
変動前後の単価を設定する
【使用する単価（設計単価・物価資料等）を記入】
4
P1・P2を積算する
【積算方法・落札率の扱いを記入】
5
スライド額を算定する
【端数処理・請求要件の確認方法を記入】
9

## Slide 10
計算例
【数値はダミーです。実際の事例に置き換えてください】
項目 | 金額（円） | 備考
変動前残工事代金額 P1 | 【XXX,XXX,XXX】 | 【算定根拠】
変動後残工事代金額 P2 | 【XXX,XXX,XXX】 | 【算定根拠】
変動額 P2 − P1 | 【XX,XXX,XXX】 | 
受注者負担 P1 × 1% | 【X,XXX,XXX】 | 
スライド額 S | 【XX,XXX,XXX】 | 
スライド額
【XX.X】
百万円
請負代金額の【X.X】%
【補足・注意点を記入】
10

## Slide 11
03
計算方法の簡略化
現行の課題・簡略化案の比較・期待される効果

## Slide 12
現行の計算方法の課題
!
課題1
事務負担
【例：全単価の再積算に時間がかかる】
【詳細を記入】
!
課題2
算定期間
【例：請求から変更契約まで長期化】
【詳細を記入】
!
課題3
確認・審査
【例：根拠資料の確認範囲が広い】
【詳細を記入】
12

## Slide 13
簡略化案の比較
 | 現行 | 案A【名称】 | 案B【名称】 | 案C【名称】
概要 | 【全単価を再積算】 | 【例：主要資材のみ再積算】 | 【例：指数による一括補正】 | 【記入】
メリット | 【記入】 | 【記入】 | 【記入】 | 【記入】
デメリット | 【記入】 | 【記入】 | 【記入】 | 【記入】
算定精度 | ◎ | 【○】 | 【△】 | 【-】
事務負担 | × | 【○】 | 【◎】 | 【-】
推奨案：【案X】 理由：【記入】
13

## Slide 14
簡略化による効果（試算）
現行
【XX】
日／件（作業日数）
簡略化後
【XX】
日／件（作業日数）
削減効果
【XX】
%（削減率）
試算の前提：【対象件数・前提条件を記入】
精度への影響：【現行との差額の試算結果を記入】
14

## Slide 15
04
論点・今後の進め方
本日の論点・スケジュール・担当

## Slide 16
本日ご議論いただきたい論点
Q1
【論点1：例）簡略化案の方向性をどれにするか】
【補足・判断材料を記入】
Q2
【論点2：例）適用対象（工事種別・規模）の範囲】
【補足・判断材料を記入】
Q3
【論点3：例）受注者への説明・周知方法】
【補足・判断材料を記入】
16

## Slide 17
今後のスケジュール
【XX月】
方針決定
【詳細】
【XX月】
運用ルール案作成
【詳細】
【XX月】
関係者調整・周知
【詳細】
【XX月】
試行開始
【詳細】
【XX月】
本格運用
【詳細】
17

## Slide 18
決定事項とネクストアクション
本日の決定事項
【決定事項1】
【決定事項2】
【決定事項3】
アクション | 担当 | 期限
【アクション1】 | 【担当】 | 【XX/XX】
【アクション2】 | 【担当】 | 【XX/XX】
【アクション3】 | 【担当】 | 【XX/XX】
【アクション4】 | 【担当】 | 【XX/XX】
次回会議：【XX月XX日（X）XX:XX〜】
18

## Slide 19
参考資料
1
公共工事標準請負契約約款 第26条（賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更）
2
【発注機関のインフレスライド運用マニュアル等】
3
【物価資料・単価表の出典】
4
【その他参考資料】
19